Informacja o stanie dróg 
w Powiecie Ełckim wraz 
z oceną realizacji procesu utrzymania, remontów 
i modernizacji dróg powiatowych w 2025r.
[image: image3.jpg]Powiat Efcki




INFORMACJA ZE STANU DRÓG I CHODNIKÓW w 2025 roku

1.  Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku administruje na 358,185 km dróg 

Na ogólną ilość dróg składają się drogi o następującej nawierzchni:

	Rodzaj nawierzchni
	Długość (w km)

	bitumiczna
	302,215

	brukowcowa
	2,14

	tłuczniowa
	1,63

	gruntowa żwirowa
	52,20


W tym na terenie gmin:

	Gmina
	Długość dróg (w km)
	Rodzaj nawierzchni (w km)

	
	
	bitumiczna
	brukowcowa
	tłuczniowa
	gruntowa żwirowa

	Ełk
	90,0
	78,77
	0,93
	-
	10,30

	Kalinowo
	115,763
	91,593
	-
	-
	24,17

	Prostki
	76,391
	69,191
	-
	-
	7,20

	Stare Juchy
	76,031
	62,661
	1,21
	1,63
	10,53

	Łącznie
	358,185
	302,215
	2,14
	1,63
	52,20


2. W ciągach dróg powiatowych występują 20 obiekty inżynierskie w tym :

	Rodzaj obiektu
	Liczba obiektów inżynierskich

	
	Gmina Ełk
	Gmina Kalinowo
	Gmina Prostki
	Gmina Stare Juchy

	Most
	4
	11
	2
	1

	Wiadukt
	1
	-
	-
	1


3. W ciągach dróg powiatowych łączna długość wszystkich chodników oraz ścieżek pieszo – rowerowych wynosi 47,885 km o następujących nawierzchniach:  

a) z kostki brukowej (betonowej) : 37,279 km,
b) z nawierzchni bitumicznej: 9,385 km,
c) żwirowej: 1,221 km,
w tym w 2025 roku wykonano:

· 1,656 km budowy ścieżki asfaltowej pieszo-rowerowej w m. Mrozy Wielkie.
Wszystkie budowane i modernizowane chodniki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiadają równe nawierzchnie, wysokościowo dostosowane są do istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. 

4. STAN TECHNICZNY NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH.

Ocena oparta jest na badaniu ok. 358 km dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej. Stan techniczny nawierzchni w rozbiciu na poszczególne cechy eksploatacyjne oceniono na podstawie wykonanych  przeglądów jednorocznych spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959, z 2016r. poz. 290) wg stanu na rok 2025 przedstawiono w poniższej tabeli:

	Poziom pożądany
	Klasa A - stan dobry
	Nawierzchnie nowe, odnowione i eksploatowane, dopuszczalne występowanie sporadycznych uszkodzeń, nawierzchnie nie wymagają remontów

	
	Klasa B - stan zadowalający
	

	Poziom ostrzegawczy
	Klasa C - stan niezadowalający
	Nawierzchnie ze znaczącymi uszkodzeniami, wymagane zaplanowanie remontu

	Poziom krytyczny
	Klasa D - stan zły
	Nawierzchnie z licznymi i rozległymi uszkodzeniami, wymagany natychmiastowy remont lub przebudowa


	Numer drogi
	Przebieg
	Ocena stanu nawierzchni
	Długość w km
	Początek drogi km
	Koniec drogi km
	Klasa

	1678 N
	dr. kraj. nr 58  (Biała Piska) - Dmusy - Rożyńsk Wlk. - Taczki - Marchewki
	Klasa B – stan zadowalający
	12,832
	12+057
	24+889
	L

	1680 N
	dr. kraj. 58 - Skarżyn - Sokoły Jeziorno - Marchewki - Prostki
	Klasa A – stan dobry
	12,980
	15+100
	28+080
	Z

	1714 N
	Wydminy - Wężówka - Stare Juchy
	Klasa C – stan niezadowalający
	6,465
	5+673
	12+138
	L

	1740 N
	dr. nr 1738 N - Jurkowo Węgorzewskie - Lipowo - Gawliki Wlk. - Stare Juchy
	Klasa B – stan zadowalający
	6,233
	22+722
	28+955
	D

	1822 N
	Sulejki - Krzywe - Rydzewo - do dr. kraj. nr 65
	Klasa C – stan niezadawalający
	3,833
	8+500
	12+333
	D

	1842 N
	Romejki - Kijewo
	Klasa D – stan zły 
	2,000
	0+000
	2+000
	D

	1844 N
	Stare Juchy - Gorłówko - Połom
	Klasa B – stan zadowalający
	7,465
	0+000
	7+465
	D

	1846 N
	Stare Juchy - Zawady Ełckie - Gorłówko
	Klasa C – stan niezadowalający
	9,667
	0+000
	9+667
	L

	1852 N
	Zelki - Skomack Wlk. - Rożyńsk - Bartosze - do dr. kraj. nr 16
	Klasa B – stan zadowalający
	16,442
	2+444
	18+886
	D i Z

	1854 N
	Skomack Wlk. - dr. woj. nr 656
	Klasa C – stan niezadowalający
	3,778
	0+000
	3+778
	D

	1857 N
	dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki – Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65)
	Klasa A – stan dobry
	8,125
	20+500
	28+625
	L

	1859 N
	dr. woj. nr 655 (Pietrasze) - Stare Juchy - Bałamutowo - Woszczele
	Klasa A – stan dobry
	20,834
	2+178
	23+012
	L i Z

	1860 N
	Bałamutowo - Malinówka - do dr. nr 1857 N
	Klasa C – stan niezadowalający
	5,178
	0+000
	5+178
	D

	1862 N
	Płociczno - Przykopka
	Klasa C – stan niezadowalający
	4,967
	0+000
	4+967
	D

	1864 N
	dr. woj. nr 667 - Monety - Zdedy - Mostołty - Ełk
	Klasa A – stan dobry
	13,039
	5+453
	18+492
	Z

	1865 N
	Skomack Wlk. - Ogródek - Klusy (dr. kraj. nr 16)
	Klasa D – stan zły
	2,228
	0+000
	2+228
	D

	1872 N
	Ełk - Wiśniowo Ełckie - Kopijki - gr. woj. (Rajgród)
	Klasa B – stan zadowalający
	18,977
	0+985
	19+962
	Z

	1874 N
	Prostki - Długosze - Kopijki
	Klasa B – stan zadowalający
	9,633
	0+000
	9+633
	L

	1876 N
	Długosze - Dąbrowskie - Wiśniowo Ełckie
	Klasa C – stan niezadowalający
	7,108
	0+000
	7+108
	D

	1878 N
	Sędki - Sypitki - Stacze - Borzymy - do dr. nr 1884 N
	Klasa C – stan niezadawalający
	19,732
	0+000
	19+732
	L

	1884 N
	dr. kraj. nr 16 (Sędki) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany)
	Klasa C – stan niezadowalający
	17,651
	0+000
	17+651
	Z

	1886 N
	Milewo - Turowo - gr. woj. (Chomontowo)
	Klasa A – stan dobry
	4,144
	0+000
	4+144
	D

	1905 N
	Gąski - Płociczno - Oracze
	Klasa B – stan zadowalający
	7,394
	1+500
	8+894
	L

	1907 N
	dr. 1838 N (Kijewo) - Chełchy - dr. kraj. nr 16
	Klasa B – stan zadawalający
	7,787
	3+500
	11+287
	L

	1909 N
	Wieliczki - Kleszczewo - Wysokie - do dr. kraj. nr 16
	Klasa B – stan zadowalający
	3,524
	11+300
	14+824
	Z

	1913 N
	Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo
	Klasa B – stan zadowalający
	8,997
	10+900
	19+897
	L

	1917 N
	Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16
	Klasa C – stan niezadowalający
	9,945
	0+000
	9+945
	L

	1919 N
	Ruska Wieś - Mostołty - Suczki - Bajtkowo
	Klasa C – stan niezadowalający
	6,789
	0+000
	6+789
	L

	1921 N
	dr. woj. nr 667 ( Rakowo Małe) - Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie - Wojtele
	Klasa B – stan zadowalający
	10,095
	1+993
	12+088
	D

	1923 N
	dr. woj. nr 667 ( Rakowo Małe) - Taczki
	Klasa A – stan dobry
	5,042
	0+000
	5+042
	D

	1925 N
	Rękusy - Nowa Wieś Ełcka
	Klasa B – stan zadowalający
	7,418
	0+000
	7+418
	D

	1931 N
	Golubie - Golubka (dr. kraj. nr 16)
	Klasa A – stan dobry
	3,081
	0+000
	3+081
	D

	1933 N
	Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872 N
	Klasa B – stan zadowalający
	14,178
	0+000
	14+178
	L

	1935 N
	Laski Małe - Krzywe - dr. nr 1872 N
	Klasa B – stan zadowalający
	6,800
	0+000
	6+800
	D

	1937 N
	Romoty - Jędrzejki - Lisewo
	Klasa C – stan niezadowalający
	5,524
	0+000
	5+524
	D

	1939 N
	Krzyżewo (dr. kraj. nr 16) - Borzymy - Lisewo
	Klasa B – stan zadowalający
	12,656
	0+000
	12+656
	L i D

	1941 N
	gr. woj. (Jankielówka) - Zocie - Milewo
	Klasa C – stan niezadowalający
	5,270
	6+715
	11+985
	D

	1942 N
	Zelki - Stare Krzywe - Stare Juchy
	Klasa B – stan zadowalający
	5,490
	1+249
	6+739
	L

	1943 N
	dr. nr 1886 N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16
	Klasa B – stan zadowalający
	6,509
	0+000
	6+509
	D

	1945 N
	Dorsze - Marcinowo - Kalinowo
	Klasa B – stan zadowalający
	7,212
	0+000
	7+212
	D

	661
	Cimochy – Milewo - Kalinowo
	Klasa B – stan zadawalający
	11,163
	0+000
	11+163
	Z


wg stanu na 24.11.2025 r.
	Ocena
	Długość dróg w km

	klasa D
	4,228

	klasa C
	105,907

	klasa B
	180,805

	klasa A
	67,245


[image: image1.jpg]iy :

Y DROG POWIATOWYCH NA ROK 2025

v . . § 74
\
V. . N \
-ty : . h - L
- ' > - Deosallly © powihslE -

2 e

- SOST
i T :v
: N

STAN TECHNICZN

»

3

Shatnl
=5 »
e Y

=

=

| ‘“ﬁ
] o0 N

116]65

| B

& ’ ;

g . Sedki
i ~":J - 3 ’f
F

»651\56

Nl )

.
Y
3
,

kg 1878

/N

L N - .

e .

WA/ (5 g
2 )

N

LEGENDA:

stan dobry
stan zadawalajacy




MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA OCENĘ OGÓLNĄ STANU SIEĆ DRÓG POWIATOWYCH za 2025 r.


5. STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW MOSTOWYCH.

Na podstawie pięcioletniego przeglądu obiektów mostowych zgonie z art. 62 ust. 1 pkt.2 i ust. 1 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 
oraz z 2004r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959, z 2016r. poz. 290) dokonano oceny ich stanu technicznego. Określono parametry obiektów mostowych oraz ich ogólny stan techniczny. Przegląd stanu technicznego obiektów mostowych został wykonany w kwietniu 2025 r.

	Ocena
	Stan
	Opis stanu elementu

	5
	stan odpowiedni
	bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu

	4
	stan zadawalający
	wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny

	3
	stan niepokojący
	wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji

	2
	stan niedostateczny
	wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy

	1
	stan przedawaryjny
	wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową

	0
	stan awaryjny
	uległ zniszczeniu lub przestał istnieć


	Lp.
	Nr drogi publ.
	Kilometr
	JNI
	Najbliższa miejscowość Nazwa przeszkody
	Rodzaj obiektu
	Ocena stanu technicznego
	Dane obiektu:

długość, szerokość, nośność  w tonach
	Klasa drogi

	1
	1878 N
	7+989
	01018984
	Makosieje

rz. Małkiń
	M
	5
	CE 21,7 –  7

40
	

	2
	1852 N
	11+521
	01018985
	Guzki

linia kolejowa Ełk - Olsztyn
	W
	2
	BZ 25,5-7,5

10
	

	3
	1857 N
	20+505
	01018986
	Sajzy

kanał
	M
	4
	BZ 8,8-9,4

30
	

	4
	1852 N
	4+098
	01018987
	Skomack Wielki

linia kolejowa Ełk - Olsztyn
	W
	3
	BZ 28,2 – 7,0

10
	

	5
	1860 N
	4+324
	01018988
	Malinówka

kanał
	M
	4
	CE 26,65-8,08

30
	

	6
	1859 N
	11+894
	01018989
	Stare Juchy

kanał
	M
	4
	BZ 14,9-8,6

30
	

	7
	1905 N
	7+274
	01018990
	Miluki

rz. Ełk
	M
	5
	BZ 28,7 – 7

40
	

	8
	1907 N
	5+659
	01018991
	Chełchy

rz. Lega
	M
	4
	BZ 26,5 –9, 6

30
	

	9
	1874 N
	0+483
	01018996
	Prostki

rz. Ełk
	M
	4
	BZ 34,8 – 11

30
	

	10
	1884 N
	7+087
	01018997
	Pisanica

rz. Pietraszka
	M
	4
	CE 15-9,5

30
	

	11
	1933 N
	8+700
	01018998
	Sypitki

rz. Pietraszka
	M
	4
	BZ 14,17 – 8,5

30
	

	12
	1933 N
	9+281
	01018999
	Sypitki

rz. Lega
	M
	5
	CE 20,45 – 8,75

30
	

	13
	1933 N
	9+322
	01019000
	Sypitki

rz. Lega
	M
	5
	BZ 12 – 8,75

30
	

	14
	1913 N
	15+155
	01019002
	Iwaśki

ciek bez nazwy
	M
	4
	CE 3,45 – 5,5

30
	

	15
	1878 N
	14+097
	01019003
	Stacze

rz. Małkiń
	M
	4
	CE 28 – 9

30
	

	16
	1878 N
	15+565
	01019004
	Romoty

ciek bez nazwy
	M
	5
	CE 24,5 – 7

30
	

	17
	1937 N
	2+052
	01019005
	Jędrzejki

ciek bez nazwy
	M
	4
	CE 12,8-8,2

30
	

	18
	1939 N
	3+858
	01019006
	Dudki

rz. Przepiórka
	M
	4
	BZ 11-9

30
	

	19
	1884 N
	14+680
	01019007
	Borzymy

rz. Przepiórka
	M
	4
	BZ 12,4 – 8

30
	

	20
	1874 N
	4+720
	01019008
	Długosze

ciek bez nazwy
	M
	4
	BZ 6,5 –7

30
	


(stan na dzień 25.04.2025 r.)

	Stan techniczny
	Liczba obiektów [szt.]

	stan techniczny 1
	0

	stan techniczny 2
	1

	stan techniczny 3
	1

	stan techniczny 4
	13

	stan techniczny 5
	5

	RAZEM
	20



[image: image2.emf]5%

5%

65%

25%

Stan techniczny 2

Stan techniczny 3

Stan techniczny 4

Stan techniczny 5


6. ROBOTY  WYKONANE  SYSTEMEM  ZLECONYM w 2025 r.

6.1.  Przebudowy dróg i mostów (w zł)                  

	L.p.
	Nazwa drogi
	Rodzaj zadania
	Zakres  robót
	Środki własne
	Środki pozyskane
	Wartość

inwestycji

	1.
	1886N 

Obręb m. Milewo i Turowo  
	Przebudowa – zaprojektuj wybuduj – lata realizacji 2024-2025 – wartość do zapłaty w 2025r.  
	1,500 km
	-
	Polski Ład

1 967 182,66
	1 967 182,66

	2.
	1872N

Mrozy Wielkie
	Przebudowa oraz rozbudowa drogi
	1,660 km
	550 534,56
	RFRD

2 512 762,13

Gm. Ełk

550 533,00
	3 613 829,69

	3.
	1859N 

Stare Juchy – Królowa Wola
	Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie
	4,160 km
	269 747,12
	-
	269 747,12

	4.
	1852N Bartosze – Mołdzie
	Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie
	2,980 km
	167 059,22
	-
	167 059,22

	5.
	1864N Mostołty – Zdedy
	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie
	1,435 km
	56 481,60
	Gm. Ełk

56 481,60
	112 963,20

	6.
	1935N Krzywe – Cisy
	Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie
	1,535 km
	249 222,60
	-
	249 222,60

	7.
	Obręb m. Lisewo i Jędrzejki
	Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie
	1,025 km
	103 607,67
	Gm. Kalinowo

103 607,60
	207 215,27

	8.
	1917N Rożyńsk – dr. kraj. nr 16
	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie
	3,500 km
	145 000,00
	Gm. Ełk

73 478,75
	218 478,75

	9.
	1680N Krupin
	Naprawa nawierzchni jezdni
	0,560 km
	114 988,95
	-
	114 988,95

	10.
	1844N Stare Juchy-Gorłówko-Połom
	Nakładka
	0,310 km
	150 000,26
	-
	150 000,26

	11.
	1943N Kile
	Naprawa nawierzchni jezdni
	0,050 km
	12 204,68
	-
	12 204,68


                                                                         18,715 km   1 818 846,66  zł     5 264 045,74 zł      7 082 892,40 zł
6.2. POZYSKANE ŚRODKI  FINANSOWE  W  2025 r.

	Źródło pochodzenia środków
	w  zł

	RFRD
	2 512 762,13

	Polski Ład
	1 967 182,66

	Gmina Ełk
	680 493,35

	Gmina Kalinowo
	103 607,60

	ŁĄCZNIE
	5 264 045,74


6.3.  Zakupy inwestycyjne (w zł)                                                                                          

	L.p.
	Nazwa 
	Środki własne
	Środki pozyskane
	Wartość

inwestycji

	1.
	Zakup ciągnika rolniczego
	366 909,00
	-
	366 909,00

	2.
	Zakup piaskarki
	87 955,38
	-
	87 955,38

	3.
	Zakup kosiarki na wysięgniku
	111 000,00
	-
	111 000,00

	4.
	Zakup zalewarki
	12 595,00
	-
	12 595,00

	5.
	Zakup zgarniaka
	9 717,00
	-
	9 717,00

	6.
	Zakup odchwaszczarki
	6 700,00
	-
	6 700,00

	7.
	Zakup przecinarki
	6 850,00
	-
	6 850,00

	8.
	Budowa budynku magazynowo-garażowego
	310 013,42
	-
	310 013,42


                                                                                911 739,80 zł                                                    911 739,80 zł
6.4.  Dokumentacje techniczne (w zł)                                                                                          

	L.p.
	Nazwa drogi
	Rodzaj zadania
	Środki własne
	Środki pozyskane
	Całkowita

Wartość

	1.
	Piętki - Iwaśki
	Opracowanie dok. techn. przebudowy drogi (2025/2026) – wartość do zapłaty w 2025r.
	50 000,00
	-
	50 000,00

	2.
	Wysokie - Pisanica 
	Opracowanie dok. techn. w ramach programu strategicznego EGO przebudowy drogi (2024/2025) – wartość do zapłaty w 2025 r.
	104 040,00
	-
	104 040,00

	3.
	Sędki – Pisanica - Borzymy
	Opracowanie dok. techn. w ramach programu strategicznego EGO przebudowy drogi (2024/2025) – wartość do zapłaty w 2025 r. (zadanie podzielone na trzy odcinki oraz zawarte trzy umowy z Wykonawcą)
	477 020,00
	-
	477 020,00

	4.
	Budowa budynku magazynowo - garażowego
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku magazynowo - garażowego
	25 000,00
	-
	25 000,00


                                                                                               656 060,00 zł                                       656 060,00 zł
6.5.  Inne roboty zlecone (w zł)                                                                                          

	L.p.
	Nazwa drogi
	Rodzaj zadania
	Środki własne
	Środki pozyskane
	Całkowita 

Wartość

	1.
	Nasadzenia drzew na drogach powiatowych
	Nasadzenia drzew w ilości do 100 szt.
	20 000,36
	25 000,00
	45 000,36

	2.
	Przeglądy mostów na terenie powiatu ełckiego
	Pięcioletnie przeglądy obiektów mostowych
	8 856,00
	-
	8 856,00

	3.
	Drogi powiatowe nr 1860N, 1937N, 1864N, 1857N
	Ścinka poboczy
	153 444,37
	-
	153 444,37

	4.
	Oznakowanie poziome na terenie powiatu ełckiego
	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
	55 997,59
	-
	55 997,59

	5.
	Wysokie - Pisanica
	Opracowanie biznesplanu dla projektu EGO – przebudowa drogi
	24 600,00
	-
	24 600,00

	6.
	Sędki – Pisanica – Borzymy – gr. woj.
	Opracowanie biznesplanu dla projektu EGO – przebudowa drogi
	24 600,00
	-
	24 600,00

	7.
	Wysokie - Pisanica
	Opracowanie prognozy ruchu dla projektu EGO – przebudowa drogi
	6 150,00
	-
	6 150,00

	8.
	Sędki – Pisanica – Borzymy – gr. woj.
	Opracowanie prognozy ruchu dla projektu EGO – przebudowa drogi
	6 150,00
	-
	6 150,00

	9.
	Droga powiatowa nr 1859N Liski - Jeziorowskie
	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego krawędziowego
	1 504,56
	-
	1 504,56

	10.
	Milewo – Kalinowo
	Poprawa powierzchniowego odwodnienia
	155 779,50
	-
	155 779,50

	11.
	Drogi powiatowe
	Aktualizacja fotorejestracji, wykonanie przeglądów dróg oraz aktualizacją ewidencji
	33 210,00
	-
	33 210,00

	12.
	Droga powiatowa nr 1678N m. Rożyńsk Wielki
	Naprawa uszkodzonej bariery stalowej
	4 674,00
	-
	4 674,00


                                                                                            494 966,38 zł        25 000,00 zł         519 966,38  zł

6.6. ROBOTY  WYKONANE  SYSTEMEM  WŁASNYM

Powiatowy Zarząd Dróg w celu pomniejszenia kosztów wykonuje szereg robót utrzymaniowych systemem własnym i są to m.in.:

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych      - 3006 m2
- remont nawierzchni masą na zimno                        - 115 m2
- koszenie poboczy                                                    - 725 km
- Ręczne koszenie pasów drogowych                       - 113286 mb
- naprawa i wymiana oznakowania                           -  97 szt.
- likwidacja zakrzaczenia ręczna                               -  3,35 ha
- mechaniczna likwidacja zakrzaczenia                    -  401 km
- profilowanie nawierzchni żwirowych                    -   128,9 km
6.7. DECYZJE  ADMINISTRACYJNE  WYDANE W 2025 r. stan na 31.10.2025r.
· Zezwalające na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcją drogi – 76,
· Zezwalające na lokalizację zjazdu – 29,
· Zajęcie pasa drogowego – 89,
· Wbudowanie urządzeń – 78.

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku

mgr Jan Wielgat

PAGE  
9

_1825586249.xls
Wykres1

		Stan techniczny 2		Stan techniczny 2		Stan techniczny 2

		Stan techniczny 3		Stan techniczny 3		Stan techniczny 3

		Stan techniczny 4		Stan techniczny 4		Stan techniczny 4

		Stan techniczny 5		Stan techniczny 5		Stan techniczny 5



Seria 1

Kolumna1

Kolumna2

1

1

13

5



Arkusz1

				Seria 1		Kolumna1		Kolumna2

		Stan techniczny 2		1

		Stan techniczny 3		1

		Stan techniczny 4		13

		Stan techniczny 5		5

				Aby zmienić rozmiar zakresu danych wykresu, przeciągnij prawy dolny róg zakresu.






