Protokół nr 19.26

Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku

Obrady rozpoczęto 2026-03-25 o godzinie 14:00 i zakończono tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Tomasz Stanisław BARTNIK

2. Adam BARTOSZEWICZ (dołączył)

3. Andrzej BEZDZIECKI

4. Marek CHOJNOWSKI

5. Krystian KRAWCZUK

6. Michał SZYSZŁO

7. Andrzej WISZOWATY

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Krystian Krawczuk, udział wzięli członkowie Komisji wg raportu obecności, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz  Pani Grażyna Boroda Skarbnik Powiatu, Pan Dariusz Kuprewicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, Pani Dorota Urbańska Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu, Pan Tadeusz Sudak Inspektor Wydziału Rozwoju Powiatu.

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 7 członków Komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił poniższy projekt porządku posiedzenia.

- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

- Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Informacja na temat realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i wsparcie Branżowe Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego.

- Zaopiniowanie bieżących projektów  uchwał Rady Powiatu Ełckiego.

- Sprawy różne.

Przewodniczący zamknął obrady w pkt. 1 i przystąpił do realizacji pkt. 2.

Ad. 2 Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji otworzył pkt 2 i poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia został przesłany członkom komisji oraz zamieszczony w systemie eSesja, a następnie zapytał, czy są do niego uwagi.

Komisja nie zgłosiła propozycji dotyczących zmian w porządku obrad, a zatem Przewodniczący przystąpił do głosowania.

Wyniki głosowania: ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (4)

Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Adam BARTOSZEWICZ, Marek CHOJNOWSKI

Przewodniczący oświadczył, że porządek został przyjęty „za” 4 głosami, jednogłośnie i zamknął obrady w pkt. 2.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji otworzył pkt. 3 i poinformował, że protokół został wyłożony w Biurze Rady Powiatu oraz zamieszczony w systemie eSesja, a następnie w związku z brakiem poprawek, bądź uzupełnień do protokołu, przystąpił do głosowania.

Głosowano w sprawie:  przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wyniki głosowania: ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Marek CHOJNOWSKI

Przewodniczący oświadczył, że protokół został przyjęty „za” 5 głosami, jednomyślnie i zamknął obrady w pkt. 3.

Ad. 4 Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – informacja została zamieszczona w systemie eSesja.

Przewodniczący K. Krawczuk otworzył pkt. 4 i udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

Dyrektor D. Kuprewicz w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na nw.:

- 01 czerwca 2025 r. dotychczasowa ustawa o promocji zatrudnienia została zastąpiona nową ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zmiany objęły okres pobierania zasiłku. Czas został skrócony z 12 miesięcy do 6 miesięcy. Nowe przepisy podnoszą zasiłek dla osób z krótkim stażem pracy z 80% do pełnej wysokości świadczenia. Osoby z 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku mogą otrzymać 120% kwoty podstawowej. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze 90 dni wynosi 1.721,90 zł brutto, natomiast w kolejnych dniach 1.352,20 zł brutto.

- W 2026 roku budżet Funduszu Pracy został zredukowany o połowę, co drastycznie ogranicza środki na aktywizację zawodową, szkolenia i staże. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 5.093 tys. zł, w tym roku otrzymaliśmy 800 tys. zł. oraz uzupełnienie środków w kwocie ponad 600 tys. zł, na spłatę zobowiązań na ten rok.

- W porównaniu końca roku 2025 r. do lutego 2026 r. bezrobocie wzrosło o około 350 osób.

- W 2026 r. wystąpiliśmy o środki z rezerwy z Funduszu Pracy i otrzymaliśmy około 1 mln zł. Kwota ta została przeznaczona na roboty publiczne.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Radny A. Bartoszewicz zwrócił uwagę, że mniejsze środki z Funduszu Pracy ograniczą ilość staży, a co za tym  idzie szansę młodych ludzi na rozpoczęcie pracy.

Dyrektor D. Kuprewicz potwierdził powyższe i dodał, iż w tym roku są środki na sfinansowanie 92 staży pracy.

Radny A. Bartoszewicz zwrócił się z prośbą o informację na temat liczby zorganizowanych staży pracy w 2025.

Dyrektor D. Kuprewicz odpowiedział, że PUP sfinansował 255 staży pracy.

Radny A. Bartoszewicz zapytał, czy zmniejszenie środków z Funduszu Pracy spowoduje redukcję etatów w PUP.

Dyrektor D. Kuprewicz zaprzeczył powyższemu i wyjaśnił, że  nowe przepisy rozszerzyły zakres kontrolny firm.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy nowa ustawa nałożyła nowe zadania na Powiatowe Urzędy Pracy.

Dyrektor D. Kuprewicz potwierdził powyższe oraz dodał, że rozszerzyła również zakresy uprawnień.

Radny M. Szyszło w odniesieniu do pisemnej informacji zapytał, czy w Powiecie Ełckim jest tylko jedna firma zatrudniająca pracowników powyżej 250 osób.

Dyrektor D. Kuprewicz obiecał, że sprawdzi tą informację oraz wyjaśnił, że ta informacja została opracowana na podstawie danych z GUS.

Przewodniczący K. Krawczuk poprosił o informacje na temat zarejestrowanych obywateli Ukrainy w PUP.

Dyrektor D. Kuprewicz odpowiedział, że w 2025 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zarejestrował 14 obywateli Ukrainy. W tym czasie: 7 osób podjęło pracę niesubsydiowaną, 1 osoba rozpoczęła staż, 3 osoby podjęły prace interwencyjne Na chwilę obecną w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych jest 8 osób.

Przewodniczący Komisji biorąc pod uwagę brak dalszej dyskusji zamknął obrady w pkt. 4.

Ad. 5 Informacja na temat realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie i wsparcie Branżowe Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego – informacja została zamieszczona w systemie eSesja.

Przewodniczący K. Krawczuk otworzył pkt. 4 i udzielił głosu Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu.

Naczelnik D. Urbańska poinformowała, że  w części administracyjno-edukacyjnej prowadzone są zaawansowane roboty wykończeniowe. Wykonano posadzki oraz schody wyłożone gresem, a ściany pokryto terakotą. Zrealizowano przyłącze wodociągowe oraz w całości instalację wentylacyjną. Instalacja klimatyzacyjna została wykonana częściowo. Na podłogach wylano posadzki samopoziomujące; do wykonania pozostaje jedynie warstwa wykończeniowa w postaci wykładziny klejonej. Ściany zostały zaszpachlowane i przygotowane do malowania. Pomieszczenia sanitarne są w pełni wykończone płytkami ceramicznymi. Zamontowano i uruchomiono windę. Wykonano instalację ogrzewania w postaci grzejników naściennych. Zrealizowano wszystkie elementy stolarki i ślusarki – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W całości wykonano przeszkloną fasadę budynku. Ściany zewnętrzne zostały wykończone, natomiast elewacja szczytowa jest częściowo pokryta białym tynkiem oraz częściowo płytami laminowanymi HPL w kolorze czarnym. W części warsztatowej zakończono wykonanie konstrukcji stalowej wraz z obudową ścian oraz pokryciem dachu z płyt warstwowych. W dachu zamontowano świetliki zapewniające doświetlenie wnętrza hali. Częściowo wykonano stolarkę okienną i drzwiową. Zrealizowano instalację sprężonego powietrza doprowadzoną do stanowisk dydaktycznych. W całości wykonano instalację ogrzewania hali w postaci nagrzewnic ściennych. Zakończono montaż instalacji wentylacyjnej, natomiast instalacja klimatyzacyjna jest w trakcie realizacji. Rozprowadzono instalacje elektryczne, w tym systemy alarmowe, oświetleniowe oraz gniazdowe. Wykonano również wszystkie podejścia wodociągowe. Pomieszczenia sprężarkowi oraz sanitariatów zostały w pełni wykończone (posadzki i ściany pokryte płytkami ceramicznymi). W najbliższym tygodniu planowany jest montaż bram oraz drzwi zewnętrznych. W części warsztatowej występują trudności związane z realizacją systemu SAP (Systemu Sygnalizacji Pożaru). Problemy wynikają przede wszystkim ze specyfiki obiektu, jakim jest hala warsztatowa, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem urządzeń generujących pył, spaliny oraz zmienne warunki środowiskowe. Termin zakończenia robót budowlanych, ustalony i zaaneksowany uprzednio z Fundacją, to 31 maja 2026 r.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, a następnie zapytał, czy data 30 czerwca jest możliwa do dotrzymania.

Naczelnik D. Urbańska odpowiedziała, że ta data obejmuje zakończenie projektu, natomiast termin zakończenia robót budowlanych to dzień 31 maja br.

Przewodniczący Rady A. Wiszowaty zapytał o efektywność wentylacji, zwłaszcza że w takiej specyfice pracy, jest to czynnik bardzo ważny dla zdrowia.

Inspektor T. Sudak odpowiedział, że instalacja będzie doprowadzała sprężone powietrze do stanowisk pracy, tam gdzie będzie używany laminat i głównie styren, (niebezpieczny związek chemiczny, powszechnie używany w przemyśle stoczniowym). Zostaną również zamontowane czujniki wykrywające stężenie par styrenu. Kratki odbierające styren zostaną nisko usadowione, ponieważ pary styrenu są cięższe od powietrza. Związek ten gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń oraz przy powierzchni ziemi. Zostaną zastosowane odpowiednie systemy filtracji, aby skutecznie przefiltrować opary styrenu przed ich uwolnieniem na zewnątrz. Należy podkreślić, że w budynku występuje podwójne zagrożenie: pożarowe oraz wybuchem i dlatego wykonanie instalacji wentylacyjnej jest tak skomplikowane, a jej montaż jest czasochłonny.

Radny M. Szyszło zapytał, czy zostali już wyłonieni wykonawcy na montaż tej instalacji.

Inspektor T. Sudak potwierdził powyższe.

Radny M. Szyszło poprosił o podanie osób nadzorujących projekt, wyznaczonych przez Zarząd.

Inspektor T. Sudak odpowiedział, że koordynatorem projektu jest Naczelni Wydziału Edukacji, od nadzoru technicznego i kontaktu z Wykonawcami jest on oraz Naczelnik jego Wydziału.

Radny M. Szyszło zwrócił uwagę, że termin wykonania inwestycji był już kilkukrotnie wydłużany. W informacji przedłożonej przez Zarząd jest mowa, że projekt BCU jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym, jednakże nie został on dołączony do pisma. Radny M. Szyszło powiedział, że chciałby się dowiedzieć, co zawiera harmonogram i czy uwzględnia zakończenie projektu do końca czerwca br. oraz o skutki finansowe dla Powiatu Ełckiego za nie dotrzymanie terminu realizacji inwestycji. Radny stwierdził, że jest już marzec, a budynek nie jest wyposażony i nie jest przeszkolona kadra.

Naczelnik D. Urbańska odnośnie wyposażenia BCU poinformowała, że w budżecie jest przewidzianych ponad 370 pozycji, z czego do zakupu pozostało 12 pozycji. Wyposażenie jest przechowywane w magazynie.

Radny M. Szyszło zauważył, że roboty budowlane będą trwały około miesiąca, instalacje antywybuchowe, antypożarowe dłużej. Później trzeba zamontować maszyny, na których muszą być przeprowadzone szkolenia.

Naczelnik D. Urbańska wyjaśniła, że koniec czerwca jest terminem ostatecznym, na który wyraziła zgodę Fundacja.

Skarbnik Powiatu dodała, że szkolenia są przeprowadzane w Zespole Szkół nr 1.

Przewodniczący Komisji biorąc pod uwagę brak dalszej dyskusji zamknął obrady w pkt. 5.

Ad. 6 Projekty uchwał Rady Powiatu Ełckiego zostały zamieszczone w systemie eSesja.

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2026-2032.

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2026 r.

W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2026-2032 wskazano, że w 2026 r. zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.473.513,99, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 420.182,99 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.053.331 zł.  Wydatki ogółem zwiększono o kwotę  2.473.513,99 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 305.113,99 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25.168.400 zł. W związku z powyższym wynik budżetu uległ zmianie. Planowane przychody budżetu wynoszą 18.557.109,07 zł i pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu wynoszą 5.045.650,16 zł i zostaną przeznaczone na wykup papierów wartościowych w wysokości 3,5 mln zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 1.545.650,16 zł. Po wprowadzonych zmianach planowana łączna kwota długu na koniec 2026 r. wyniesie 18,5 mln zł.

Z uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2026 r. wynika, że przedstawione w projekcie uchwały  zmiany w budżecie Powiatu Ełckiego są związane z bieżącą realizacją zadań przez jednostki organizacyjne Powiatu, a także z otrzymanych decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem w wysokości 279.954.248,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 244.475.326,68 zł i dochody majątkowe w wysokości 35.478.921,63 zł.

- Plan wydatków ogółem w wysokości 293.465.707,22 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 248.880.266,79 zł i wydatki majątkowe w wysokości 44.585.440,43 zł.

- Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.511.458,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 184.970,89 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.870.219,67 zł,

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.456.268,35 zł.

Ww. projekty omówiła łącznie Skarbnik Powiatu. Ponadto poinformowała, że na sesji zostaną przedstawione autopoprawki.

Przewodniczący K. Krawczuk otworzył dyskusję do projektów budżetowych.

Radny A. Bartoszewicz zapytał o wysokość oprocentowania lokaty bankowej.

Skarbnik Powiatu opowiedziała, że na chwilę obecną wynosi 4,3%.

Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2026-2032.

Wyniki głosowania: ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Marek CHOJNOWSKI

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż przedmiotowy projekt został zaopiniowany 5 głosami „za”, jednomyślnie a następnie przystąpił do głosowania w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2026 r.

Wyniki głosowania: ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (5)

Adam BARTOSZEWICZ, Andrzej BEZDZIECKI, Krystian KRAWCZUK, Michał SZYSZŁO, Andrzej WISZOWATY

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Tomasz Stanisław BARTNIK, Marek CHOJNOWSKI

Przewodniczący K. Krawczuk oświadczył, że przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, „za” 5 głosami, jednomyślnie, a następnie zamknął pkt 6 i przystąpił do realizacji ostatniego punktu porządku posiedzenia.

Ad. 7 Sprawy różne – nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przygotowała: Edyta Dzięgielewska

Przewodniczący Komisji Budżetowej

i Rozwoju Gospodarczego

Krystian Krawczuk .............................